## Slide 1
스크립트 언어
프로젝트 2차 발표
학번
- 2012181042
- 2012180004
이름
- 황성섭
- 권창현

## Slide 2
목차
1
2
3
4
1. 개발 범위
2. 개발 일정
3. 역할 분담
4. 테스트 시연

## Slide 3
1
개발 범위
2
3
4
주요 요소 | 내용
화면구성 | 지역 검색, 오염 정보 확인, PM10 관련 정보, 미세먼지 정보, 미세먼지 정보 관련 메일 보내기 등을 모두 GUI로 구현
핵심기능 | API를 이용하여 미세먼지 농도 자료를 실시간 연동 및 C,C++ 연동
사용할 API | 미세먼지 농도 측정을 위한 (대기오염정보 조회 서비스) 지역을 설정 하기 위한 ((구)지번주소조회 서비스)
주요 요소 | 내용 | 추가 예정
화면구성 | 지역별 미세먼지 농도를 확인 할 수 있다. | GUI를 통한 직관적인 이미지를 구성
핵심기능 | API를 이용하여 미세먼지 농도 자료를 실시간 연동 | 

## Slide 4
1
2
개발 일정
3
4
주차 | 내용
1주차 ~5/9 | OpenAPI 조사 및 PPT 자료 작성 및 업로드
2주차 ~5/16 | 기획 발표 5월 10일 API사용법 숙지, GUI 파이썬 연동 작업
3주차 ~5/23 | 위치 정보 조회를 리스트로 구현 선택 지역 미세먼지 정보 실시간 페이지 구현 실시간 전국 예보 현황 페이지 구현
4주차 ~5/31 | 미세 먼지 농도 정보 페이지 구현 원하는 정보 항목을 선택하여 메일로 발송 할 수 있게 페이지 구현 중간 시연 발표(5월 31일)
5주차 ~6/6 | C/C++ 연동 작업
6주차 ~6/13 | distutils 모듈을 활용한 개발 패키지 배포 파일 작성 및 GitHub 업로드
7주차 ~6/16 | 버그 수정 및 최종 구현 발표 (6월 16일)
주차 | 내용
1주차 ~5/9 | OpenAPI 조사 및 PPT 자료 작성 및 업로드
2주차 ~5/16 | 기획발표 5월 10일, API사용법 숙지
3주차 ~5/23 | API 연동 테스트 및 발표 준비
4주차 ~5/31 | 중간 시연 발표(5월 31일)
5주차 ~6/6 | 실시간 연동을 위한 지역을 입력 할 수 있게 작성
6주차 ~6/13 | 추가 계획 구현 및 적용 (GUI)
7주차 ~6/16 | 버그 수정 및 최종 구현 발표 (6월 16일)

## Slide 5
1
2
3
역할 분담
4
 | 개인 구현 | 공동 구현
권창현 | GUI 구현 - 지역 검색 - PM10 정보 메일 발송 함수 구현 ( Base64 암호화 ) 네이버 지도를 파싱 하여 현재 위치 가져오기 지역 API 연동 함수 구현 | 만들어진 GUI 에 대한 함수 구현 - 파싱한 데이터를 DicList 반환 - 파싱한 데이터를 String 반환 - 파싱한 데이터를 List 반환 입력된 주소를 파싱 해서 해당 내용을 String으로 반환 이미지 주소를 입력하면 자동으로 다운로드 하게 하는 함수
황성섭 | GUI 구현 - 오염 정보 - 미세먼지 정보 - 메일 페이지 구현 리소스 수집 | 

## Slide 6
1
2
3
4
이제 곧 테스트
시연이 시작 됩니다.